**Пояснительная записка**

**к годовому отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Икейского муниципального образования на 2018-2024 годы» утвержденную постановлением администрации Икейского сельского поселения №3 от 31.01.2018 года**

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Икейского муниципального образования на 2018-2024 годы» (далее –муниципальная программа) за 2021 год составлен в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Икейского сельского поселения и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Икейского сельского поселения от 31.12.2015г. № 43 (далее - Порядок).

Ответственным исполнителем муниципальной программы в 2021 году являлась Администрация Икейского сельского поселения.

**1. Основные результаты реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа Икейского сельского поселения Тулунского района «Формирование современной городской среды Икейского муниципального образования на 2018-2024 годы» утвержденную постановлением администрации Икейского сельского поселения №3 от 31.01.2018 года. В 2021 году в муниципальную программу внесено 1 изменение.

Целью муниципальной программы является улучшение качества жизни населения Икейского сельского поселения и обеспечение комфортной среды жизнедеятельности на основе экономического и социального развития сельского поселения. Для достижения цели муниципальной программы предусмотрено решение 5 задач, таких как:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.

3. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

4. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

5. Повышение уровня вовлеченности граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории.

Ответственным исполнителем данной Подпрограммы является Администрация Икейского сельского поселения.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счет средств местного, районного, областного и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021 год с учетом уточненной бюджетной росписи был предусмотрен в сумме 869,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 8,6 тыс. руб.

областного бюджета – 198,5тыс.рублей

федерального бюджета – 662,5 тыс.рублей.

Средства были освоены в сумме 869,6 тыс.рублей, что составляет 100 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году.

Для решения задач за отчетный период в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 1 основного мероприятия:

* + - Благоустройство общественных территорий сельского поселения, исполнено в сумме **869,6** или 100,0 % к плановым назначениям.

Финансирование мероприятий программы в течение 2021 года произведено в пределах выделенных бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы от 25.12.2020 года № 20, с учетом изменений.

Приложение1

к пояснительной записке

к годовому отчёту

об исполнении мероприятий

муниципальной программы

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2021 года

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования / Наименование целевого показателя |
| Редакция программы от 24.02.2021г.  № 8а |
| 1 | 2 | 3 |
| Муниципальная программа  **«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования на 2018-2024гг.»** | Всего | 869,6 |
| Местный бюджет (далее - МБ) | 8,6 |
| Районный бюджет (РБ) | 0 |
| Средства областной бюджет, предусмотренные в областном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 198,5 |
| ФБ | 662,5 |
| Основное мероприятие 1.  Благоустройство общественных территорий сельского поселения | Всего | 869,6 |
| МБ | 8,6 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 198,5 |
| ФБ | 662,5 |

Приложение 2

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ИКЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (далее – муниципальная программа)

**«Формирование современной городской среды Икейского муниципального образования на 2018-2024 годы»**

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2022г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, участники мероприятий | Плановый срок исполнения мероприятия | | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год, тыс. руб. | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | Процент исполнения ([гр. 8](#Par2744) / [гр. 7](#Par2743) x 100), % | Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)) | Плановое значение показателя мероприятия на 2021 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) | Готовность к проведению мероприятия | | |
| Наличие порядка предоставления субсидии, проведения конкурса | Распределение по сельским поселениям (получателям субсидии) | Наличие соглашений о предоставлении субсидии / оказании работ, услуг |
| с (месяц) | по (месяц) |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа  **«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования на 2018-2024гг.»** | | | | | | Всего | 869,6 | 869,6 | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 8,6 | 8,6 | 100 |
| РБ - при наличии | 0 | 0 | 0 |
| ОБ – при наличии | 198,5 | 198,5 | 100 |
| ФБ – при наличии | 662,5 | 662,5 | 100 |
| ИИ - при наличии | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Основное мероприятие 1.  Благоустройство общественных территорий сельского поселения | | | | | Всего | 869,6 | 869,6 | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 8,6 | 8,6 | 100 |
| РБ | 0 | 0 |  |
| ОБ | 198,5 | 198,5 | 100 |
| ФБ | 662,5 | 662,5 | 100 |
| ИИ | 0 | 0 |  |

Приложение № 3

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ИКЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (далее – муниципальная программа)

**«Формирование современной городской среды Икейского муниципального образования на 2018-2024 годы»**

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2022г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  **«Формирование современной городской среды Икейского муниципального образования на 2018-2024 годы»** | | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | прогрессирующий | 1 | 1 |  | 0 |  |
| 2 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | прогрессирующий | 100 | 100 |  | 0 |  |
| 3. | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству общественных территорий | тыс. руб. |  | 0 | 0 |  | 0 |  |

Приложение 4

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Формирование современной городской среды Икейского муниципального образования на 2018-2024 годы»**  (наименование муниципальной программы сельского поселения)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2022г

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | % исполнения  ([гр. 3](#Par3860) / [гр. 2](#Par3859) x 100) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| За счет всех источников финансирования | | | |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | **869,6** | **869,6** | **100** |
| Прочие | 0 | 0 |  |
| **Итого:** | **869,6** | **869,6** | 100 |
| За счет средств местного бюджета | | | |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 8,6 | 8,6 | 100 |
| Прочие | 0 | 0 |  |
| **Итого:** | 8,6 | 8,6 | 100 |
| За счет средств областного бюджета | | | |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 198,5 | 198,5 | 100 |
| Прочие | 0 | 0 |  |
| **Итого:** | 198,5 | 198,5 | 100 |
| За счет средств федерального бюджета | | | |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | **662,5** | **662,5** | 100 |
| Прочие | 0 | 0 |  |
| **Итого:** | **662,5** | **662,5** | **100%** |
| За счет средств районного бюджета | | | |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 0 | 0 | 0 |
| **Итого:** | **0** | **0** | **0** |
| За счет внебюджетных источников | | | |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 0 | 0 |  |
| **Итого:** | **0** | **0** |  |