**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Тулунский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Икейского муниципального образования**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**01.07.2014 г**. № 15-а

**с. Икей**

***О внесении изменений в муниципальные программы***

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117671;fld=134) от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Икейского муниципального образования,

**П О СТ А Н О В Л Я Ю:**

1. Внести в муниципальную программу «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Икейского сельского поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации», утвержденную постановлением администрации Икейского муниципального образования от 02.08.2011г. № 13-пг, № 7-пг от 02.03.2012г., № 17-пг от 06.07.2012г., № 37а от 26.11.2012г., № 2-пг от 15.01.2013г., № 20а от 26.04.2013г., № 30 от 22.07.2013г., № 47 от 01.11.2013г., № 6-б от 28.03.2014г. изменение, изложив ее (программу) в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Икейский вестник».

Глава администрации

Икейского муниципального образования С.А. Мусаев

Приложение № 1

к постановлению администрации

Икейского муниципального образования

от 01.07.2014г. № 15-а

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«**Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Икейского сельского поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации**».

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Наименование программы | Муниципальная программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Икейского сельского поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации» (далее – программа) |
| 2. Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| 3. Основные разработчики программы | Администрация Икейского муниципального образования |
| 4. Основные цели программы | Сохранение и развитие автомобильных дорог местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Икейского муниципального образования, обеспечивающих социально-экономические потребности населения Икейского муниципального образования и хозяйствующих субъектов. |
| 5. Основные задачи программы | 1. Ремонт автомобильных дорог местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Икейского муниципального образования. |
| 6. Сроки  реализации программы | 2012-2014 гг. |
| 7. Исполнители основных мероприятий программы | Администрация Икейского муниципального образования |
| 8. Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Улучшение технического состояния дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов в границах Икейского муниципального района. |
| 9. Объем финансирования | Всего на реализацию мероприятий программы предусматривается 2597,076 тыс. руб., в том числе:  2012 год:  из местного бюджета – 117,4 тыс. руб.;  из областного бюджета – 609,0 тыс. руб.;  2013 год:  из местного бюджета – 311,97309 тыс. руб.;  из областного бюджета – 621,158 тыс. руб.;  2014 год:  из местного бюджета – 938,5 тыс. руб.; |
| 10.Контроль за исполнением | Контроль за реализацией программы осуществляет администрация Икейского муниципального образования |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ

НАПРАВЛЕНЫ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Икейского сельского поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации» (далее – программа).

Автомобильные дороги обеспечивают жизнедеятельность населенных пунктов. Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, значительным повышением спроса на автомобильные перевозки.

В настоящее время на территории Икейского муниципального образования протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 26,0 км, в том числе в с. Икей – 15,483 км, пос. Икейский– 3,790 км, с. Галдун – 3,677 км, д. Гарбакарай – 1,550 км, д. Кузухум – 1,500 км. Кроме того, на территории Икейского муниципального образования находятся 3 моста. Параметры местных автомобильных дорог соответствуют в основном IV и V категориям. В основном автомобильные дороги с гравийным покрытием, что приводит к увеличению текущих затрат на содержание. Значительная часть автомобильных дорог имеет высокую степень износа. В течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог превышают темпы восстановления и развития. Ежегодно увеличивается недоремонт. Ускоренный износ автомобильных дорог обусловлен также ростом парка автотранспортных средств и интенсивности движения.

Основными проблемами развития и содержания, автомобильных дорог являются следующие:

1. В связи с глубоко дефицитным бюджетом Икейское муниципальное образование не имеет возможности финансировать выполнение работ по строительству, ремонту, содержанию автомобильных дорог.

2. Основной объем перевозок по автомобильным дорогам местного значения

осуществляется в условиях превышения нормативного уровня загрузки

дорожной сети, что приводит к износу дорожного полотна и снижению

безопасности движения.

В создавшейся ситуации необходимо принятие мер по качественному изменению состояния автомобильных дорог, чтобы снизить потери в хозяйственном комплексе, обусловленные инфраструктурными ограничениями.

2. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

Данная программа предусматривает решение задач, которые способствуют использованию финансовых ресурсов с наибольшей эффективностью при четко определенных приоритетах развития дорожного хозяйства.

Программа позволит увязать целевые показатели совершенствования автомобильных дорог с финансовыми возможностями местного и областного бюджетов, сформировать местный бюджет на основе среднесрочного планирования расходов, финансировать задачи, нацеленные на достижение результатов, а также предусмотреть механизмы контроля целевых показателей, отражающих результативность и эффективность деятельности дорожного хозяйства Икейского муниципального образования.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ.

Целью Программы является сохранение и развитие сети автомобильных дорог, обеспечивающей социально-экономические потребности населения Икейского муниципального образования и хозяйствующих субъектов.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Икейского муниципального образования согласно мероприятий программы из таблицы 2.

Программа будет реализована в период с 2012г. по 2014 г.

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень мероприятий, объем финансирования с разбивкой по годам и источникам финансирования, планируемых к выполнению в рамках Программы, приведен в таблице.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Требуемые средства всего, тыс. руб. | 2012 г., тыс. руб. | | 2013 г., тыс. руб. | | 2014 г.,  тыс. руб. |
| Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | Автомобильная дорога по  ул. Коммуны  с. Икей | Ремонт автомобильной дороги по ул. Коммуны с. Икей | 263,466 | 2,640 | 260,826 | --- | --- | --- |
| 2 | Автомобильная дорога по  ул. Пионерская  с. Икей | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пионерская с. Икей | 210,052 | 2,092 | 207,960 | --- | --- | --- |
| 3 | Автомобильная дорога по  ул. Юбилейная  с. Икей | Ремонт автомобильной дороги по ул. Юбилейной с. Икей | 141,634 | 1,420 | 140,214 | --- | --- | --- |
| 4 | Автомобильные дороги общего пользования местного значения с. Икей | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с. Икей | 11,824 | 11,824 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Автомобильная дорога по  ул. Мира  с. Икей | Ремонт автомобильной дороги в с. Икей по ул. Мира от перекрестка ул. Коммуны до дома № 18 по ул. Мира (416 п/м) | 99,424 | 99,424 (народный бюджет) | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Автомобильная дорога по ул. Советская с. Галдун | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советской с. Галдун | 210,526 | --- | --- | 10,526 | 200,0 | --- |
| 7 | Автомобильная дорога по ул. Лесная Д. Гарбакарай | Ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная д. Гарбакарай | 98,98517 | --- | --- | 88,25609 | 10,72908 | --- |
| 8 | Автомобильная дорога по ул. Магазинная пос. Икейский | Ремонт автомобильной дороги по ул. Магазинная пос. Икейский | 85,23292 | --- | --- | 4,804 | 80,42892 | --- |
| 9 | Автомобильная дорога по ул. Делегатская  с. Икей | Ремонт автомобильной дороги по ул. Делегатская с. Икей | 136,842 | --- | --- | 6,842 | 130,0 | --- |
| 10 | Автомобильная дорога по  ул. Мартовского восстания с. Икей | Ремонт автомобильной дороги по ул. Мартовского восстания с. Икей | 157,895 | --- | --- | 7,895 | 150,0 | --- |
| 11 | Автомобильная дорога по  пер. Энергетиков  с. Икей | Ремонт автомобильной дороги по пер. Энергетиков с. Икей | 52,632 | --- | --- | 2,632 | 50,0 | --- |
| 12 | Автомобильная дорога по ул. Степанова и  ул. Коммуны  с. Икей | Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Степанова и ул. коммуны с. Икей | 191,018 | --- | --- | 191,018 (народный бюджет) | --- | --- |
| 13 | Автомобильная дорога  ул. Коммуны и ул. Степанова  с. Икей | Ремонт автомобильной дороги по ул. Коммуны и ул. Степанова с. Икей | 610,4 | --- | --- | --- | --- | 610,4 |
| 14 | Автомобильные дороги с. Икей | Установка дорожных знаков  с. Икей | 71,9 | --- | ---- | --- | --- | 71,9 |
| 15 | Автомобильные дороги Икейского сельского поселения | Содержание автомобильных дорог Икейского сельского поселения | 256,2 | --- | --- | --- | --- | 256,2 |
|  | Итого |  | 2597,076 | 117,4 | 609,0 | 311,018 | 621,158 | 938,5 |

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ

ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Муниципальным заказчиком программы является администрация Икейского муниципального образования, которая организует выполнение всех программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Иркутской области и муниципальными нормативными правовыми актами Тулунского муниципального района.

Организации, выполняющие работы по муниципальным контрактам, привлекаются к участию в реализации программы на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Главным распорядителем средств, выделяемых на выполнение мероприятий Программы из областного бюджета, является администрация Икейского муниципального образования.

Порядок и сроки представления заявок на получение межбюджетных субсидий устанавливаются министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация программы позволит выполнить требования Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части содержания и строительства автомобильных дорог, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов муниципального образования. А также реализовать требования Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в части осуществления полномочий органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности.

В результате проведения мероприятий программы ожидается: повышение уровня безопасности дорожного движения возможность перевозки продуктов питания, медикаментов, населения, проезда скорой помощи, пожарной автомашины, автотранспорта для жизнеобеспечения населения, учреждений и организаций.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Ожидаемые (плановые) значения целевых показателей, предусмотренные программой | | | | Фактические значения целевых показателей, предусмотренные программой (бюджетом) | | | | % исполнения |
| 2012г | 2013г | 2014г | Итого по программе | 2012г | 2013г | 2014г | Итого по программе |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс  руб | 4670,0 | 4242,5 | 600,0 | 9512,5 | 726,4 | 932,2 | 938,5 | 2597,1 | 27 % |
| 2 | Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | шт. | 6 | 7 | 2 | 15 | 4 | 7 | 2 | 13 | 87 % |