**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Тулунский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Икейского муниципального образования**

**27.02.2015 г**. № 1-а

**с. Икей**

***О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Икейского сельского поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации»*** ***на 2015-2017 гг.***

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117671;fld=134) от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Икейского муниципального образования,

**П О СТ А Н О В Л Я Ю:**

1. Внести в муниципальную программу «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Икейского сельского поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации» на 2015-2017гг., утвержденную постановлением администрации Икейского муниципального образования от 25.11.2014г. № 36-а, изменение, изложив её (программу) в новой редакции и согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Икейский вестник» и на официальном сайте Икейского сельского поселения.

Глава администрации

Икейского муниципального образования С.А. Мусаев

Приложение № 1

к постановлению администрации

Икейского муниципального образования

от 27.02.2015г. № 1-а

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«**Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Икейского сельского поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации**» **на 2015-2017 гг.**

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Наименование программы | Муниципальная программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Икейского сельского поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации» (далее – программа) |
| 2. Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| 3. Основные разработчики программы | Администрация Икейского муниципального образования |
| 4. Основные цели программы | Сохранение и развитие автомобильных дорог местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Икейского муниципального образования, обеспечивающих социально-экономические потребности населения Икейского муниципального образования и хозяйствующих субъектов. |
| 5. Основные задачи программы | 1. Ремонт автомобильных дорог местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Икейского муниципального образования. |
| 6. Сроки  реализации программы | 2015-2017 гг. |
| 7. Исполнители основных мероприятий программы | Администрация Икейского муниципального образования |
| 8. Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Улучшение технического состояния дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов в границах Икейского муниципального района. |
| 9. Объем финансирования | Всего на реализацию мероприятий программы предусматривается в том числе:  2015 год: 855,00 тыс. руб.;  2016 год: 953,40 тыс. руб.;  2017 год: 790,80 тыс. руб. |
| 10.Контроль за исполнением | Контроль за реализацией программы осуществляет администрация Икейского муниципального образования |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ

НАПРАВЛЕНЫ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Икейского сельского поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации» (далее – программа).

Автомобильные дороги обеспечивают жизнедеятельность населенных пунктов. Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, значительным повышением спроса на автомобильные перевозки.

В настоящее время на территории Икейского муниципального образования протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 26,0 км, в том числе в с. Икей – 15,483 км, пос. Икейский– 3,790 км, с. Галдун – 3,677 км, д. Гарбакарай – 1,550 км, д. Кузухум – 1,500 км. Кроме того, на территории Икейского муниципального образования находятся 3 моста. Параметры местных автомобильных дорог соответствуют в основном IV и V категориям. В основном автомобильные дороги с гравийным покрытием, что приводит к увеличению текущих затрат на содержание. Значительная часть автомобильных дорог имеет высокую степень износа. В течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог превышают темпы восстановления и развития. Ежегодно увеличивается недоремонт. Ускоренный износ автомобильных дорог обусловлен также ростом парка автотранспортных средств и интенсивности движения.

Основными проблемами развития и содержания, автомобильных дорог являются следующие:

1. В связи с глубоко дефицитным бюджетом Икейское муниципальное образование не имеет возможности финансировать выполнение работ по строительству, ремонту, содержанию автомобильных дорог.

2. Основной объем перевозок по автомобильным дорогам местного значения

осуществляется в условиях превышения нормативного уровня загрузки

дорожной сети, что приводит к износу дорожного полотна и снижению

безопасности движения.

В создавшейся ситуации необходимо принятие мер по качественному изменению состояния автомобильных дорог, чтобы снизить потери в хозяйственном комплексе, обусловленные инфраструктурными ограничениями.

2. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

Данная программа предусматривает решение задач, которые способствуют использованию финансовых ресурсов с наибольшей эффективностью при четко определенных приоритетах развития дорожного хозяйства.

Программа позволит увязать целевые показатели совершенствования автомобильных дорог с финансовыми возможностями местного и областного бюджетов, сформировать местный бюджет на основе среднесрочного планирования расходов, финансировать задачи, нацеленные на достижение результатов, а также предусмотреть механизмы контроля целевых показателей, отражающих результативность и эффективность деятельности дорожного хозяйства Икейского муниципального образования.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ.

Целью Программы является сохранение и развитие сети автомобильных дорог, обеспечивающей социально-экономические потребности населения Икейского муниципального образования и хозяйствующих субъектов.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Икейского муниципального образования согласно мероприятий программы из таблицы 2.

Программа будет реализована в период с 2015г. по 2017 г.

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень мероприятий, объем финансирования с разбивкой по годам и источникам финансирования, планируемых к выполнению в рамках Программы, приведен в таблице.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Требуемые средства всего, тыс. руб. | 2015 г.,  тыс. руб. | 2016 г.,  тыс. руб. | 2017 г.,  тыс. руб. |
| Местный бюджет | Местный бюджет | Местный бюджет |
| 1 | Установка дорожных знаков на территории с. Икей | Установка дорожных знаков на территории с. Икей | 97,435 | 97,435 | --- |  |
| 2 | Автомобильная дорога по  ул. Пионерская  с. Икей | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пионерская с. Икей | 200,0 | --- | 200,0 |  |
| 3 | Автомобильная дорога по  ул. Лесная  д. Гарбакарай | Ремонт автомобильной дороги по ул. Юбилейной с. Икей | 200,0 | --- | 200,0 |  |
| 4 | Автомобильные дороги общего пользования местного значения с. Икей | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с. Икей | 291,88598 | 88,48598 | 203,4 |  |
| 5 | Автомобильная дорога по  ул. Нагорная и ул. Коммуны с. Икей | Исправление профиля гравийных оснований автомобильных дорог в с. Икей по ул. Нагорная и ул. Коммуны | 669,08882 | 669,08882 | --- |  |
| 6 | Автомобильная дорога по ул. Клубная пос. Икейский | Ремонт автомобильной дороги по ул. Клубная пос. Икейский | 200,0 | --- | 200,00 |  |
| 7 | Автомобильная дорога по ул. Гагарина  с. Икей | Ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина  с. Икей | 150,0 | --- | 150,0 |  |
| 8 | Автомобильная дорога по ул. Коммуны , ул. Степанова  с. Икей | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Коммуны, ул. Степанова  с. Икей | 790,80 | ---- | --- | 790,80 |
|  | Итого |  | 2599,2098 | 855,00980 | 953,40 | 790,80 |

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ

ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Муниципальным заказчиком программы является администрация Икейского муниципального образования, которая организует выполнение всех программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Иркутской области и муниципальными нормативными правовыми актами Тулунского муниципального района.

Организации, выполняющие работы по муниципальным контрактам, привлекаются к участию в реализации программы на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Главным распорядителем средств, выделяемых на выполнение мероприятий Программы из областного бюджета, является администрация Икейского муниципального образования.

Порядок и сроки представления заявок на получение межбюджетных субсидий устанавливаются министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация программы позволит выполнить требования Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части содержания и строительства автомобильных дорог, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов муниципального образования. А также реализовать требования Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в части осуществления полномочий органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности.

В результате проведения мероприятий программы ожидается: повышение уровня безопасности дорожного движения возможность перевозки продуктов питания, медикаментов, населения, проезда скорой помощи, пожарной автомашины, автотранспорта для жизнеобеспечения населения, учреждений и организаций.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | В том числе погодам: | | | Итого по программе | % выполнения от общего числа объектов |
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | Доведение автомобильных дорог местного значения Икейского сельского поселения до удовлетворительного состояния (общая протяженность дорог 26 км) | км | 6,0 | 4,0 | 3,0 | 13,0 | 50 % |