|  |
| --- |
| **ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ** |
| **Тулунский район** |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****Икейского сельского поселения** |
|  |
| **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |
|  |
|  |
| **30.03.2017г. № 13а****с. Икей** |
|  |
| **Об утверждении муниципальной программы «Организация водоснабжения населения Икейского сельского поселения на 2017-2019гг.»** |

В соответствии с Бюджетным [кодексом](http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-pravila/j3a.htm) Российской Федерации, Федеральным [законом](http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-instrukcii/y7w.htm) от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [Уставом](http://www.bestpravo.ru/moskovskaya/oy-pravo/c6p.htm) Икейского муниципального образования, руководствуясь постановлением администрации Икейского сельского поселения от 31 декабря 2015 года № 43 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Икейского сельского поселения и их формирования и реализации»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Организация водоснабжения населения Икейского сельского поселения на 2017-2019гг.» (прилагается)

2. С 01.04.2017 года отменить постановление администрации Икейского сельского поселения № 11а от 12 мая 2015 года об утверждении муниципальной Программы «Обеспечение населения питьевой водой на 2015-2017 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Икейский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Икейского сельского поселения.

4. Настоящий документ вступает в силу с 1 января 2017 года.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Икейского

сельского поселения С.А. Мусаев

Утверждена

Постановлением

администрации Икейского

сельского поселения

от 30.03.2017 г. № 13а

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Организация водоснабжения населения Икейского сельского поселения на 2017-2019гг.»**

Администрация Икейского муниципального образования

Тулунского района Иркутской области

**2017 г.**

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Организация водоснабжения населения**

**Икейского сельского поселения на 2017-2019гг.»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Организация водоснабжения населения Икейского сельского поселения на 2017-2019гг.» (далее – муниципальная Программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Икейского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Икейского сельского поселения.Предприятия и организации различных форм собственности. |
| Участники муниципальной программы | Администрация Икейского сельского поселения |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги - организация водоснабжения населения Икейского сельского поселения |
| Задачи муниципальной программы | 1. Бесперебойное обеспечение населения водоснабжением в нужном количестве для удовлетворения хозяйственно-бытовых потребностей.2. Устойчивое функционирование системы водоснабжения. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017-2019 годы |
| Целевые показатели муниципальной программы | Увеличение нормы оснащения оборудованием водонапорных башен. |
| Подпрограммы программы | Программа не содержит подпрограмм. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Ресурсное обеспечение муниципальной программы на 2017-2019 гг. всего – 83,6 тыс. руб.,в том числе: Объем финансирования по годам:2017 год –83,6 тыс. рублей;2018 год –0,0 тыс. рублей;2019 год –0,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы  | В результате выполнения программных мероприятий улучшится обеспечение жителей Икейского сельского поселения качественной питьевой водой, что благотворно скажется на благосостоянии и здоровье граждан.  |

**Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

 Состояние водных объектов Икейского сельского поселения, являющихся источниками питьевого водоснабжения, и водохозяйственного комплекса в целом имеет важнейшее значение для социально-экономического развития поселения. Проблемы обеспечения населения питьевой водой надлежащего качества в достаточном количестве и экологической безопасности водопользования являются актуальными для Икейского сельского поселения. Актуальность проблем обусловлена техническими проблемами устаревшего оборудования, организационными и экономическими проблемами.

 Муниципальное образование состоит из 5 (пяти) населённых пунктов. Водоснабжение осуществляется от водонапорных башен и колодцев. В настоящее время функционирует 8 водонапорных башня в с.Икей, 3 водонапорные башни в с. Галдун, 2 водонапорные башни в пос. Икейский, 1 водонапорная башня в д. Гарбакарай. Водонапорные башни постоянно требуют технического ухода и ремонта. В связи с тем, что бюджет Икейского муниципального образования глубоко дотационный, средств на выполнение таких мероприятий как капитальный ремонт водонапорных башен, устройство летнего водопровода, ремонт колодцев не хватает. На средства которые выделяются в бюджете поселения, администрация приобретает оборудование для водонапорных башен.

 Сохранение и поддержание состояния здоровья населения на уровне, соответствующем критериям цивилизованного общества, является одной из стратегических задач социальной политики. При этом принципиальное значение имеет качество питьевой воды – важнейшее условие сохранения здоровья населения.

Поэтому реализация данной Программы дает возможность своевременно решать первоочередные задачи по организации водоснабжения населения, и принимать соответствующие меры, направленные, прежде всего, на обеспечение комфортных и безопасных условий проживания людей на территории Икейского сельского поселения. Для решения этого круга вопросов данная Программа в своей основе предусматривает выполнение мероприятий по замене изношенных запасных частей и оборудования для водонапорных башен, в результате чего повысятся качество предоставляемых услуг.

**Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,**

**СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Основной целью Программы является - повышение качества и надёжности предоставления коммунальной услуги – организация водоснабжения населения Икейского сельского поселения.

Достижение цели муниципальной программы предполагается за счет решения следующих задач

1. Бесперебойное обеспечение населения водоснабжением в нужном количестве для удовлетворения хозяйственно-бытовых потребностей.
2. 2. Устойчивое функционирование системы водоснабжения

Целевые показатели муниципальной программы являются измеримыми, непосредственно зависят от реализации цели и решения задач муниципальной программы.

Состав и значение целевых показателей муниципальной Программы приведены в **Приложении 1** к муниципальной Программе.

Общий срок реализации муниципальной программы рассчитан на период 2017-2019 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

**Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ**

Подпрограммы, входящие в состав данной муниципальной программы, отсутствуют.

**Раздел 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИКЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением Икейского сельского поселения формируются в соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

**Раздел 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Реализация мероприятий муниципальной Программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от ответственного исполнителя и участников муниципальной программы (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (риски изменения законодательства, экономические риски и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной Программы, приведена в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание рисков** | **Меры по снижению рисков** |
| 1. | Риски изменения законодательства |
| 1.1. | Изменение федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы. | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативно-правовых актов Икейского муниципального образования в сфере реализации муниципальной Программы. |
| 2. | Экономические риски |
| 2.1. | Влияние общей экономической ситуации в Российской Федерации на показатели эффективности реализации муниципальной программы. | Осуществление мониторинга экономической ситуации в Российской Федерации с оценкой возможных последствий. Актуализация муниципальной Программы. |
| 3. | Финансовые риски |
| 3.1. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы. | Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальной Программы. |
| 4. | Организационные риски |
| 4.1. | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы. | Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной Программы. |

**Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы за счет средств, предусмотренных в местном бюджете, представлено в **приложении № 2** к муниципальной программе. Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы ежегодно уточняются при составлении местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, при исполнении местного бюджета в текущем финансовом году.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в **приложении № 3** к муниципальной программе.

**Раздел 7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программных мероприятий | Срокисполнения | Объем финансирования | Источникфинансирования | Исполнитель программных мероприятий |
| всеготыс. | в том числе по годам |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Ремонт колодцев по ул. Тимирязева с. Икей и ул. Лесная д. Гарбакарай | 2017 | 72,12683 | 72,12683 | 0,0 | 0,0 | Бюджет Икейского сельского поселения | Администрация Икейского сельского поселения |
| 2. | Приобретение счетчика для установки на водонапорную башню по ул. Коммуны с. Икей | 2017 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджет Икейского сельского поселения | Администрация Икейского сельского поселения |
| 3. | Приобретение шланга для водонапорной башни | 2017 | 8,5 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | Бюджет Икейского сельского поселения | Администрация Икейского сельского поселения |
|  | Всего: |  |  83,62683 | 83,62583 | 0,00 | 0,00 |  |  |

**Раздел 8. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

В целом, в результате реализации муниципальной Программы улучшится бесперебойное обеспечение жителей Икейского сельского поселения водоснабжением, в результате чего повысится качество предоставляемых услуг населению.

В 2019 году в результате исполнения мероприятий муниципальной Программы будут получены следующие результаты: увеличится оснащение водонапорных башен оборудованием на 12%.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Организация водоснабжения населения

Икейского сельского поселения

на 2017-2019гг.»

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Организация водоснабжения населения

Икейского сельского поселения на 2017-2019гг.»

(далее – муниципальная программа)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей |
| отчётный год2015 год | текущий год (оценка)2016 год | первый год действия программы 2017 год | второй год действия программы 2018 год | третий год действия программы 2019 год |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| **Муниципальная программа****«**Организация водоснабжения населения Икейского сельского поселения на 2017-2019гг**.»** |
| 1. | Оснащение оборудованием водонапорных башен  | % | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Организация водоснабжения населения

Икейского сельского поселения

на 2017-2019гг.»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Организация водоснабжения населения

Икейского сельского поселения на 2017-2019гг.»

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ

 ИКЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |
| первый год действия программы2017 год | второй год действия программы2018 год | третий год действия программы2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Организация водоснабжения населения Икейского сельского поселения на 2017-2019гг.» | Администрация Икейского сельского поселения | **Всего** |  **83,62683** | **0,00** | **0,00** |
| Местный бюджет (далее – **МБ**) | 83,62683 | 0,00 | 0,00 |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (далее - ОБ) | 0 | 0 | 0 |
| Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (далее - ФБ) | 0 | 0 | 0 |
| иные источники (далее - ИИ) | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Организация водоснабжения населения

Икейского сельского поселения

на 2017-2019гг.»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Организация водоснабжения населения

Икейского сельского поселения на 2017-2019гг.»

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| первый год действия программы2017 год | второй год действия программы2018 год | третий год действия программы2019 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа«Организация водоснабжения населения Икейского сельского поселения на 2017-2019гг.» | Администрация Икейского сельского поселения | **Всего** | **83,6** | **0,00** | **0,00** | **83,6** |
| **Местный бюджет (далее – МБ)** | **83,6** | **0,00** | **0,00** | **83,6** |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (далее - ОБ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (далее -ФБ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты сельских поселений Тулунского муниципального района (далее - МБСП) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники (далее - ИИ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе: |
|  Ремонт колодцев по ул. Тимирязева с. Икей и ул. Лесная д. Гарбакарай | Администрация Икейского сельского поселения | ***Всего:*** | **72,1** | **0,00** | **0,00** | **72,1** |
| ***МБ*** | **72,1** | **0,00** | **0,00** | **72,1** |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение счетчика для установки на водонапорную башню по ул. Коммуны с. Икей | Администрация Икейского сельского поселения | ***Всего:*** | **3,00** | 0 | 0 | **3,00** |
| МБ | **3,00** | 0 | 0 | **3,00** |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение шланга для водонапорной башни | Администрация Икейского сельского поселения | ***Всего:*** | **8,5** | 0 | 0 | **8,5** |
| МБ | **8,5** | 0 | 0 | **8,5** |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 |