ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Тулунский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

Икейского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.12.2016 г.                                                                  № 79

- О внесении изменений в муниципальную программу

«Обеспечение населения Икейского сельского

поселения питьевой водой на 2015-2017гг.»

- В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Икейского муниципального образования,

П О СТ А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение населения Икейского сельского поселения питьевой водой  на 2015-2017 годы» утвержденную постановлением администрации Икейского сельского поселения № 11а от 12.05.2015г., № 26 от 25.05.2016г.  изменения, изложив  её (программу) в новой редакции  согласно приложения № 1.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Икейский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Икейского сельского поселения.

Глава администрации

Икейского муниципального образования                                        С.А. Мусаев

Приложение № 1

к постановлению главы

Икейского сельского поселения

от 01.12.2016г.  №  79

Муниципальная  программа

«Обеспечение населения Икейского сельского поселения питьевой водой

на 2015 – 2017 гг.»

Паспорт

муниципальной  программы

«Обеспечение населения Икейского сельского поселения питьевой водой

на  2015 – 2017 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Обеспечение населения Икейского сельского поселения питьевой водой на 2015-2017 годы» (далее программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 г № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». |
| Заказчик программы | Администрация Икейского сельского поселения |
| Цели и задачи программы | Целями Программы являются - улучшение обеспечения населения Икейского сельского поселения питьевой водой хорошего качества; - обновление объектов коммунальной инфраструктуры; -удовлетворение потребностей населения сельского поселения в питьевой воде; -постоянное поддержание качества воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм; |
| Сроки реализации программы | 2015 – 2017 годы |
| Участники (исполнители) основных мероприятий программы | Администрация Икейского сельского поселения, подрядные организации, определяемые на конкурсной основе, жители. |
| Ресурсное обеспечение программы | Бюджет Икейского сельского поселения |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Снижение уровня износа систем водоснабжения; 2. Обеспечение населения Икейского сельского поселения качественной питьевой водой; 3. Улучшение экологической ситуации на территории Икейского сельского поселения. |
| Контроль за исполнением программы | Администрация Икейского сельского поселения |

- Основные понятия, используемые в настоящей программе

Водные ресурсы – поверхностные и подземные воды, которые находятся в водных объектах и используются или могут быть использованы;

Водоснабжение – подача поверхностных или подземных вод водопотребителям в требуемом количестве и в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах;

2.  Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения

В настоящее время на территории Икейского сельского поселения имеется 19 водонапорных башен (с. Икей – 13, с. Галдун – 3, с. Гарбакарай – 1, п. Икейский – 2)

из них 17 действующих в т.ч. 3 ведомственных, а также имеется 30 действующих колодцев, которые служат для обеспечения питьевой водой населения, производственных и бытовых нужд. На настоящее время, согласно актам санитарного обследования, все скважины не отвечают санитарным требованиям по организации зон санитарной охраны, необходимого комплекса очистных сооружений. Многие скважины требуют профилактического ремонта.  Кроме этого, существующие водонапорные башни, построенные в 60-70 гг. в деревянном исполнении, пришли в негодность, находятся в аварийном состоянии, как сами сооружения, так и оборудование в них установленное.

3. Цели и задачи

Главной целью настоящей Программы является улучшение обеспечения населения Икейского сельского поселения питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве.

При этом приоритетным является достижение соответствия качества питьевой воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

4. Основные направления реализации

Программа предусматривает разработку и реализацию  проектов по следующим направлениям:

- организация разработки проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию систем водоснабжения;

- организация капитального ремонта строительства, модернизации и реконструкции водозаборов,  водопроводных сетей,

5. Контроль за реализацией Программы

Администрация Икейского сельского поселения осуществляет контроль, за целевым использованием денежных средств, предоставленных на реализацию согласованных программных мероприятий.

6. Основные мероприятия  по реализации программы

| № | Наименование мероприятия | Итого тыс. руб. | 2015г. тыс. руб. |  | 2016г. тыс. руб. |  | 2017г. тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет | областной (народный) бюджет | местный бюджет | областной (народный) бюджет | местный бюджет | областной (народный) бюджет |
| 1. | Ремонт водонапорной башни по ул. Советская в с. Галдун | 97,18629 | --- | 97,18629 | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ремонт водонапорной башни по ул. Мартовского восстания в с. Икей | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Ремонт водонапорной башни по ул. Мира в с. Икей | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Ремонт водонапорной башни по ул. Коммуны в с. Икей | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Приобретение пиломатериала для ремонта водонапорной башни по ул. Советская в с. Галдун | 55,0 | --- | 55,0 | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Приобретение насосов на водонапоные башни | 132,8 | --- | 73,200 | --- | 59,6 | --- | --- |
| 7. | Приобретение запорной арматуры и электрокабеля для замены водонапорных башен | 28,77545 | --- | 28,77545 | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Приобретение и установка счетчиков | 4,480 | --- | --- | 4,480 | --- | --- | --- |
| 9 . | Ремонт колодца по ул. Садовая с. Икей | 32,65057 | --- | --- | 32,65057 | --- | --- | --- |
| 10 | Ремонт колодца по ул. Гагарина с. Икей | 33,37945 | --- | --- | 33,37945 | --- | --- | --- |
| 11 | Устройство водопровода: -с. Икей ул. Юбилейная; - с. Икей ул. Мира; - с. Икей, ул. Мартовского восстания; - с. Икей ул. Коммуны; - с. Икей пер. Энергетиков; -с. Икей, ул. Пионерская; - пос. Икейский Ул. Мира. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Приобретение шланга для водонапорных башен | 4,78998 | --- | --- | 4,78998 | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: | 389,06174 | --- | 254,16174 | 75,300 | 59,600 | --- | --- |

- 7. Оценка эффективности реализации программы

Оценка экономической эффективности реализации программы осуществляется по следующим критериям:

- достижение целевых показателей программы;

- освоение средств, предусмотренных на реализацию программы.

Реализация программы позволит:

- обеспечить бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребностей жителей  поселения в чистой питьевой воде в необходимом количестве и требуемого качества независимо от состояния источников водоснабжения;

- повысить качество воды в системе водоснабжения  населенных пунктов поселения;

- вовлечь общественные организации и граждан в процесс реализации программы;

- повысить качество и надежность услуг водообеспечения;

-создать экологически безопасную водную среду, улучшить на этой основе состояние здоровья и увеличить продолжительность жизни человека.

Таким образом, реализация программы позволит, с одной стороны, бережно использовать имеющиеся водные ресурсы, а с другой, - обеспечить максимально благоприятное и комфортное проживание граждан.

| № | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | В том числе погодам: |  |  | Итого по программе | % выполнения от общего числа объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. |  |  |
| 1. | Ремонт объектов водоснабжения, доведение объектов водоснабжения до удовлетворительного состояния (14 в/башен) | шт. | 1 | 1 | 2 | 4 | 28,5 % |