ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Тулунский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

Икейского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«24»   февраля    2021 год                                                  №  8а

с. Икей

О внесении изменений в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды

Икейского муниципального образования на 2018-2022 годы»

утвержденную постановлением  администрации

Икейского сельского поселения № 3 от 31.01.2018 года

(с изменениями от 28 августа 2018 года № 35, от 29 марта

2019 года № 12, от 8 августа 2019 года № 35, от 03.02.2020 года № 7а)

В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  ст. 24 Устава  Икейского  муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Внести  изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории  Икейского

муниципального образования  на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации  от  31.01.2018г.  № 3 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Икейского  муниципального образования  на 2018-2024 годы» (с изменениями от 28.08.2018г. № 35, от 29.03.2019г. №12, от 08.08.2019 года № 35, от 03.02.2020 года № 7а, от 28.09.2020 года № 48) изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Икейский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Икейского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                  С.А. Мусаев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Икейского муниципального образования

от «28»   сентября        2020  года  №  48

Муниципальная программа

«Формирования современной городской среды на территории Икейского муниципального образования на 2018-2024 г.г.»

в рамках реализации приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды»

С. Икей

|  | - УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации - Икейского сельского поселения от «28» сентября 2020 года - № 48 ____________ |
| --- | --- |

Муниципальная Программа

«Формирование современной  городской среды в Икейском  муниципальном образовании  на 2018 - 2024 годы»

- 1. Паспорт

муниципальной программы

«Формирование   современной  городской среды в Икейском  сельском поселении на 2018 - 2024 годы

| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды Икейского муниципального образования на 2018-2024 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Икейского муниципального образования |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель: Создание современной комфортной среды в Икейском муниципальном образовании Задачи: 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов. 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий. 3. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 4. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения 5. Повышение уровня вовлеченности граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории.. |
| Основные мероприятия муниципальной программы | 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. 2. Благоустройство общественных территорий. 3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 4. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения. 5.Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения. |
| Основные показатели муниципальной программы | - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов; - площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов; - доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов; - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения); - количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий; - площадь благоустроенных общественных территорий; - доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий; - площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя; - количество соглашений, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, о благоустройстве не позднее 2024 года объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их собственности (пользовании), в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории Икейского муниципального образования - количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, по которым проведена инвентаризация территории; - количество соглашений, заключенных с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории Икейского муниципального образования - количество жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы составляет: ________ тыс. руб. из них средств: федеральный бюджет: _______ тыс. руб. областной бюджет: ___________ тыс. руб. местный бюджет тыс. рублей иные источники: ______ тыс. рублей на 2018 год _________ тыс. руб. из них средств: федеральный бюджет: _______ тыс. руб. областной бюджет: ___________ тыс. руб. местный бюджет тыс. рублей иные источники: ______ тыс. рублей на 2019 год _________ тыс. руб. из них средств: федеральный бюджет: _______ тыс. руб. областной бюджет: ___________ тыс. руб. местный бюджет тыс. рублей иные источники: ______ тыс. рублей на 2020 год 883,7 тыс. руб. из них средств: федеральный бюджет: 167,6 тыс. руб. областной бюджет: 707,2 тыс. руб. местный бюджет 8,9 тыс. рублей иные источники: 0 тыс. рублей на 2021 год 869,610 тыс. руб. из них средств: федеральный бюджет: 662, 44971 тыс. руб. областной бюджет: 198,55029 тыс. руб. местный бюджет 8,610 тыс. рублей иные источники: 0 тыс. рублей на 2022 год _________ тыс. руб. из них средств: федеральный бюджет: _______ тыс. руб. областной бюджет: ___________ тыс. руб. местный бюджет тыс. рублей иные источники: ______ тыс. рублей на 2023 год _________ тыс. руб. из них средств: федеральный бюджет: _______ тыс. руб. областной бюджет: ___________ тыс. руб. местный бюджет тыс. рублей иные источники: ______ тыс. рублей на 2024 год _________ тыс. руб. из них средств: федеральный бюджет: _______ тыс. руб. областной бюджет: ___________ тыс. руб. местный бюджет тыс. рублей иные источники: ______ тыс. рублей |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018-2024 г.г. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения Икейского муниципального образования |

- 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной Программы

Формирование комфортной городской среды – это комплекс мероприятий направленных на создание комфортных и доступных условий для проживания населения Икейского муниципального образования.  Основным стратегическим направлением деятельности администрации Икейского сельского поселения является обеспечение устойчивого развития территории поселения. Городская среда должна соответствовать санитарными и гигиеническим нормам,  а также иметь завершенный привлекательный и эстетический внешний вид.

Понятие «благоустройство территории» появилось в действующем законодательстве сравнительно недавно. Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» под благоустройством территории поселения  принято понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Важнейшей задачей администрации поселения является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание общественных  территорий, благоустройство дворовых территорий не требуется в связи с отсутствием на территории поселения многоквартирных домов,  выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека, кроме того, городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению её к условиям доступности для  инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения. Основными причинами отсутствия, необходимого количества обустроенных мест массового отдыха населения на территории Икейского муниципального образования являются отсутствие финансового обеспечения на благоустройство существующих пространств и создания новых мест для отдыха. Необходимо решение вопросов благоустройства имеющихся пространств, для привлечения населения и создания обустроенных зон отдыха.

В настоящее время на многих общественных  территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки,  детские игровые площадки, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов.

Без благоустройства общественных территорий  благоустройство сёл поселения не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

На состояние объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению и направленные на поддержание уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов, износу способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия. Также одной из проблем благоустройства территории поселения является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах.

К решению проблем благоустройства  наиболее посещаемых территорий общего пользования необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а так,  же организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории поселения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство  территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля,  за реализацией мероприятий по благоустройству на территории поселения.

Реализация муниципальной программы позволит повысить комфортность проживания населения, увеличить площадь озеленения территорий, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, общественных  территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие

сферу содержания общественных  территорий в период с 2016 по 2018 годы

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
|  | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству общественных территорий (при наличии такой практики) | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Основные цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной Программы

Нормативное правовое регулирование в сфере реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных законов от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»  утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 № 114;

Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства являются:

1.	Системное повышение качества и комфорта городской среды на территории населённых пунктов с численностью населения свыше 1000 человек   (далее – населённый пункт) путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству, применения инструментов и подходов программного управления в ходе выполнения мероприятий по реализации Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования.

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории  Икейского   сельского поселения и  повышение комфортности условий проживания населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

- повышение уровня благоустройства общественных территорий

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Икейского  сельского поселения.

- повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

- повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

- задачи по повышению уровня благоустройства дворовых территорий отсутствуют в связи с отсутствием многоквартирных домов на территории  Икейского муниципального образования.

В целях настоящей муниципальной программы под населёнными пунктами понимаются населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек.

Ожидаемые результаты  программы:

- доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, составит 100 процентов.

Срок реализации муниципальной программы 2018-2024 годы.

4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа включает следующие мероприятия:

Мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Благоустройство дворовой территорией – это совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. Проведение данного мероприятия не требуется в связи с отсутствием многоквартирных домов на территории Икейского муниципального образования.

Мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий.

Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение работ на территориях общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Общественные территории – это территории соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 году (приложение 4), формируется исходя из физического состояния общественной территории, определенного по результатам инвентаризации  общественной территории, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Очередность благоустройства общественных территорий определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц, в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу, утвержденным постановлением администрации Икейского  муниципального образования.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Дизайн-проект благоустройства общественной территории, в который включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, утверждается постановлением администрации Икейского  муниципального образования.

Для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественной территории предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии.

Мероприятие 3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства)  и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства)  и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству (приложение 4), формируется исходя из физического состояния объектов, определенного по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства)  и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляется не позднее 2022 года за счет средств собственников (пользователей) указанных объектов, земельных участков), в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Икейского муниципального образования, на основании заключенных соглашений с администрацией Икейского муниципального образования.

Мероприятие 4. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее – ИЖС).

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, проводятся инвентаризационной комиссией, созданной  муниципальным правовым актом, в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Мероприятие 5. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Адресный перечень ИЖС, подлежащих благоустройству не позднее 2024 года (приложение 5), формируется исходя из физического состояния объектов, определенного по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, осуществляется не позднее 2024 года за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (собственников (землепользователей) земельных участков) в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Икейского муниципального образования, на основании заключенных соглашений с администрацией Икейского муниципального образования.

Информация о ходе реализации мероприятий муниципальной программы подлежит внесению в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

- МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Формирование современной городской среды

- на территории Икейского  сельского поселения на 2018-2024 годы»

- (далее – муниципальная программа)

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый конечный результат реализации основного мероприятия | Целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения. | Администрация Икейского сельского поселения | 2018 | 2024 | Доля благоустроенных общественных территорий, мест массового отдыха населения. | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий, мест массового отдыха населения |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. | Администрация Икейского сельского поселения | 2018 | 2024 | Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. | Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее – ИЖС). | Администрация Икейского сельского поселения | 2018 | 2024 | Доля индивидуальных жилых домов и земельных участков, прошедших инвентаризацию | Доля индивидуальных жилых домов и земельных участков, прошедших инвентаризацию |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.7. - РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ - «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области» | Администрации Икейского сельского поселения | 2018 | 2024 | Доля благоустроенных общественных территорий, мест массового отдыха населения. | - Увеличение количества благоустроенных общественных территорий, мест массового отдыха населения |

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы

Основанием для привлечения средств федерального бюджета, средств субсидий из областного бюджета является государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2017 года № 568-пп

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2021 году составляет – 869,610 тыс. рублей

| - Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | - Ответственный - исполнитель | - Источники - финансирования | - Расходы (тыс.руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022 | - 2023 | - 2024 | - Всего |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| - Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Икейского сельского поселения на 2018-2014 гг» | - Администрация Икейского сельского поселения | - ВСЕГО | - 0 | - 0 | - 883,7 | - 869,610 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1753,31 |
|  |  | - МБ | - 0 | - 0 | - 8,9 | - 8,610 | - 0 | - 0 | - 0 | - 17,51 |
|  |  | - ОБ | - 0 | - 0 | - 167,6 | - 198,6 | - 0 | - 0 | - 0 | - 366,2 |
|  |  | - ФБ | - 0 | - 0 | - 707,2 | - 662,4 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1369,6 |
| - Региональный проект «Формирование современной городской среды в Иркутской области» | - Администрация Икейского сельского поселения | - ВСЕГО | - 0 | - 0 | - 883,7 | - 869,610 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1753,31 |
|  |  | - МБ | - 0 | - 0 | - 8,9 | - 8,610 | - 0 | - 0 | - 0 | - 17,51 |
|  |  | - ОБ | - 0 | - 0 | - 167,6 | - 198,6 | - 0 | - 0 | - 0 | - 366,2 |
|  |  | - ФБ | - 0 | - 0 | - 707,2 | - 662,4 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1369,6 |

- Прогнозное обеспечение муниципальной программы

Основанием для привлечения средств федерального бюджета, средств субсидий из областного бюджета является государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» утвержденная  постановлением  Правительства Иркутской области от 31 августа 2017 года № 568-пп

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2021 году составляет – 4404,41  тыс. рублей

| - Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | - Ответственный - исполнитель | - Источники - финансирования | - Расходы (тыс.руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022 | - 2023 | - 2024 | - Всего |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| - Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Икейского сельского поселения на 2018-2014 гг» | - Администрация Икейского сельского поселения | - ВСЕГО | - 0 | - 0 | - 883,7 | - 869,610 | - 883,7 | - 883,7 | - 883,7 | - 4404,41 |
|  |  | - МБ | - 0 | - 0 | - 8,9 | - 8,610 | - 8,9 | - 8,9 | - 8,9 | - 44,21 |
|  |  | - ОБ | - 0 | - 0 | - 167,6 | - 198,6 | - 167,6 | - 167,6 | - 167,6 | - 869,0 |
|  |  | - ФБ | - 0 | - 0 | - 707,2 | - 662,4 | - 707,2 | - 707,2 | - 707,2 | - 3491,2 |
| - Региональный проект «Формирование современной городской среды в Иркутской области» | - Администрация Икейского сельского поселения | - ВСЕГО | - 0 | - 0 | - 883,7 | - 869,610 | - 883,7 | - 883,7 | - 883,7 | - 4404,41 |
|  |  | - МБ | - 0 | - 0 | - 8,9 | - 8,610 | - 8,9 | - 8,9 | - 8,9 | - 44,21 |
|  |  | - ОБ | - 0 | - 0 | - 167,6 | - 198,6 | - 167,6 | - 167,6 | - 167,6 | - 869,0 |
|  |  | - ФБ | - 0 | - 0 | - 707,2 | - 662,4 | - 707,2 | - 707,2 | - 707,2 | - 3491,2 |

- 6. Механизм реализации муниципальной Программы

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы:

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в перечень территорий общего пользования  поселения на  которых  планируется благоустройство в текущем году;

- подготовка и утверждение (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн - проектов благоустройства общественных территорий.

Ответственным исполнителем и координатором реализации Программы является администрация  Икейского муниципального образования.

Администрация Икейского муниципального образования  несет ответственность за ее реализацию, целевое и эффективное использование полученных на выполнение Программы финансовых средств.

Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании размещения муниципальных закупок в соответствии с действием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реализация Программы осуществляется посредством взаимодействия  Администрации сельского  поселения, а также предприятий и организаций, осуществляющих выполнение мероприятий Программы.

Администрация  в ходе реализации Программы:

- осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, по целевому и эффективному использованию финансовых средств;

- осуществляет контроль над выполнением мероприятий Программы;

- с учетом выделяемых средств уточняет целевые показатели и механизм реализации Программы, затраты по программным мероприятиям;

- обеспечивает подготовку документации для проведения закупок.

Исполнителями программы являются организации, признанные победителями по результатам торгов, которые несут ответственность:

- за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий;

- рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с рисками, обусловленными как внутренними факторами  (организационные риски), так внешними факторами (изменения законодательства и внешней экономической ситуации и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации  мероприятий муниципальной программы, приведена в таблице:

| № |  | Описание рисков | Меры по снижению рисков |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Риски изменения законодательства |  |  |  |
| 1.1 |  | Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий, актуализация нормативных правовых актов Икейского муниципального образования в сфере реализации муниципальной программы. |  |
| 2. |  | Социальные риски |  |  |
| 2.1 |  | Низкая активность населения | Активное участие, с применением всех форм вовлечения граждан организаций в процесс реализации муниципальной программы |  |
| 3. |  | Финансовые, бюджетные риски |  |  |
| 3.1 |  | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы | Мониторинг исполнения условий предоставления субсидий из средств областного бюджета и оценка бюджетной обеспеченности расходов местного бюджета |  |
| 4. |  | Организационные риски |  |  |
| 4.1 |  | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы. |  | Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной программы. |

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы планируется провести благоустройство всех общественных территорий, в которых при проведении инвентаризации выявлена такая необходимость.

Проведение мероприятий муниципальной программы создаст необходимый минимальный уровень комфортной среды,  условия для культурно-досуговой деятельности, отдыха и занятий спортом для всех жителей муниципального образования. Проведение мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в соответствии с требованиями правил благоустройства, утвержденных в муниципальных образованиях Иркутской области, обеспечит единый подход к вопросам благоустройства на территории  Икейского муниципального образования.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018-2024 г.г. |
| 1. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | Проценты | 100% |

| Приложение № 2 к муниципальной программе Перечень основных мероприятий муниципальной программы Номер и наименование основного мероприятия; Ответственный исполнитель; Срок; Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание); Основные направления реализации; Связь с показателями программы. начала реализации; окончания реализации. Задача 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий в населённых пунктах. 1.1. Основное мероприятие 1.1.1. Благоустройство общественных территорий; Администрация муниципального образования; 2018; 2024; Улучшение состояния (уровня благоустройства) общественных территорий; Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования:; Показатель: Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы. Приложение 3 к муниципальной программе |  |
| --- | --- |

Адресный перечень общественных территорий Икейского  сельского поселения,

подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах

| № | Адрес общественной территории |  |  |  |  | Общая площадь общественной территории, кв.м. | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории. (чел.) | Оценка потребности в финансировании на благоустройство территории, (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области * | муниципальное образование Иркутской области/городское, сельское поселение | населенный пункт | улица | номер дома (при наличии) |  |  |  |
| 1. | Тулунский район | Икейское МО | С. Икей | Территория прилегающая к МКУК «КДЦ с. Икей» ул. Пионерская, | 19в | 1515 кв. м | 1200 | 4227,880 |

Количество общественных территорий (объектов), в отношении которых проведена инвентаризация   1  ед.

Количество общественных территорий (объектов), подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации  1  ед.

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годы,  сформирован в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в муниципальную программу «Формирование  современной  городской среды в  Икейском  муниципальном образовании  на 2018 – 2024 годы»

Приложение № 4

к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (ВКЛЮЧАЯ ОБЪЕКТЫ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА) И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НАХОДЯЩИХСЯВ СОБСТВЕННОСТИ (ПОЛЬЗОВАНИИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ БЛАГОУСТРОЙСТВУ НЕ ПОЗДНЕЕ 2024 ГОДА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ УКАЗАННЫХ  ЛИЦ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ СОГЛАШЕНИЯМИ

| № | Адрес объекта, земельного участка |  |
| --- | --- | --- |
|  | Населенный пункт, улица | Номер дома, земельного участка |
| 1. | С. Икей ул. Степанова, | 24 |
| 2. | С. Икей ул. Степанова, | 8 |
| 3. | С. Икей ул. Степанова, | 6а |
| 4. | С. Икей ул. Степанова, | 2-1 |
| 5. | С. Икей ул. Степанова, | 1 |
| 6. | С. Икей ул. Степанова, | 5 |
| 7. | С. Икей ул. Коммуны, | 78 |
| 8. | С. Икей ул. Коммуны, | 76 |
| 9. | С. Икей ул. Пионерская | 19 |
| 10. | С. Икей пер. Пионерский, | 9 |
| 11. | С. Икей пер. Школьный | 4 |
| 12. | С. Икей ул. Пионерская, | 20 |
| 13. | С. Икей ул. Мартовского восстания | 37 |
| 14. | С. Икей ул. Коммуны, | 89а |
| 15. | С. Икей ул. Пионерская, | 28а |
| 16 | С. Икей ул. Коммуны, | 126 |
| 17. | С. Икей ул. Мира, | 14а |
| 18. | С. Икей ул. Коммуны, | 47 |
| 19. | С. Икей ул. Мартовского восстания, | 59 |
| 20. | С. Икей ул. Коммуны, | 90а, кв.2 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  ИЖС,  КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ БЛАГОУСТРОЙСТВУ НЕ ПОЗДНЕЕ 2024 ГОДА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ УКАЗАНЫХ ЛИЦ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ СОГЛАШЕНИЯМИ

| № | Адрес ИЖС, земельного участка |  |
| --- | --- | --- |
|  | Населенный пункт, улица | Номер дома, земельного участка |
| 1. | С. Икей ул. Степанова, | 25 |
| 2. | С. Икей ул. Степанова, | 14 |
| 3. | С. Икей ул. Коммуны, | 67 |
| 4. | С. Икей ул. Коммуны, | 130 |
| 5. | С. Икей пер. Комсомольский, | 2 |
| 6. | С. Икей пер. Комсомольский, | 6 |
| 7. | С. Икей пер. Комсомольский, | № отсутствует |
| 8. | С. Икей ул. Пионерская, | 5 |
| 9. | С. Икей ул. Коммуны, | 146 |
| 10. | С. Икей ул. Коммуны, | 148 |
| 11. | С. Икей ул. Коммуны, | 124 |